Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue, vì vấn đề của Sprint đã rõ và nhóm cần nhanh chóng thống nhất hành động cải tiến.

(b) Xếp thẻ:

| Thẻ | Cột và lý do |
| --- | --- |
| T1 | Continue: Review chéo hiệu quả, nên tiếp tục. |
| T2 | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint. |
| T3 | Stop: Viết lại: “Quy trình báo lỗi chưa kịp thời, cần thống nhất thời gian báo lỗi.” |
| T4 | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là vấn đề về yêu cầu sản phẩm, cần làm rõ và ưu tiên trong Product Backlog. |
| T5 | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Bảng 1: Phân tích Data

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (nguyên nhân) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. | Quy trình | Nhóm chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint nên lỗi được phát hiện muộn, chức năng chưa Done. |

Bảng 2: Hành động cải tiến

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu kiểm thử ngay khi có chức năng đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ hằng ngày, không để đến cuối Sprint. | Scrum Master Duy và Developers | Daily Scrum và Sprint Retrospective tiếp theo | Nhật ký kiểm thử, số lỗi phát hiện sớm và trạng thái PBI đạt DoD. |

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước:

H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

- Hoạt động bị loại: H4.

- Lý do: Scrum Master không tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm mà cần cùng cả nhóm thảo luận, thống nhất Improvement.

(b) Lời mở đầu của Duy:

“Chào mọi người, mục tiêu buổi Retrospective hôm nay là nhìn lại Sprint để tìm nguyên nhân và cải thiện cách làm việc, không phải tìm người để đổ lỗi. Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình thay vì chỉ trích cá nhân. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng ngay Sprint tiếp theo.”